Santos, 04 de maio de 2012

GEF.2012

Reunião realizada no Conselho de Autoridade Portuária do Porto de Santos – CAP/Santos, em 04/05/12, às 10 horas, à Rua Augusto Severo, nº 7, 13º andar, Centro, Santos/SP.

Estiveram presentes:

Membros do GEF:

Carlos Eduardo Bueno Magano (Coordenador)

Martin Aron

O Conselheiro MAGANO, Coordenador do Grupo Econômico Financeiro (GEF), apresenta a seguir o(s) tema(s) debatido(s) na reunião, bem como a(s) deliberação(ões) proposta(s) para ser(em) deliberada (as) aprovada(s) em Reunião Plenária:

- Ofício DP-ED/033.2012 de 23/03/12, respondendo carta CAP/208.2011, informando que foi retomada a dragagem de aprofundamento do trecho IV (4D) e a dragagem de manutenção dos trechos II e III com previsão de conclusão em quatro meses, a partir de março de 2012 e com relação às bacias de evolução e os berços de atracação foram assinados os contratos DP/06.2012 e DP/08.2012, datadas de 27/02/12, para início dos trabalhos (348ª Reunião Plenária).

- Carta à CODESP reiterando a solicitação do cronograma de obras indicando a data de entrega da dragagem de aprofundamento e de acessos e, em especial, a de bacias de evolução e de berços de atracação.

- Ofício DP-ED/040.2012 de 04/04/12, respondendo carta CAP/007.2009, enviando o Relatório de Monitoramento das Ações da CODESP – fevereiro/12 (348ª Reunião Plenária).

Carta à CODESP acusando o recebimento do relatório e informando que, após análise, este Conselho propõe os seguintes questionamentos:

- Considerando o significativo aumento no consumo de energia adquirida da CPFL, de quatro vezes à média consumida em 2011, indaga-se se o valor pago à CPFL e recebido dos arrendatários está equilibrado; o; e

- Tendo em vista a constatação de que os valores de aplicação de investimento estão significativamente aquém dos previstos, indaga-se a razão que justifique este fato.

- Ofício DC-062.2012 de 05/04/12, respondendo carta CAP/177.2010, enviando relatório mensal sobre a Análise do Movimento Físico do Porto de Santos – fevereiro/12 (348ª Reunião Plenária).

- Foi tomado conhecimento e arquivado.

- Ofício nº 029/12 de 04/04/12 enviado à CODESP, com cópia para o CAP, solicitando que a Companhia revise a atual forma de incidência de cobrança em dobro para os navios que permanecem atracados posteriormente ao término do último período da operação de carga e/ou descarga nos terminais químicos da Alemoa e da Ilha do Barnabé (348ª Reunião Plenária).

- Aguardando resposta da CODESP para eventual emissão de um posicionamento.

Carlos Eduardo Bueno Magano

Coordenador do Grupo Econômico Financeiro (GEF)